**即时聊天软件：吾亦聊**

项目章程v1.1

**修订历史记录**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **日期** | **版本** | **说明** | **作者** |
| 2018/12/5 | V1.0 | 初版项目章程 | 卢越兴、杨健威 |
| 2018/12/18 | V1.1 | 排版校对 | 魏芸 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

**目录**

[1 项目名称和批准日期 3](#_Toc532893129)

[1.1 项目名称 3](#_Toc532893130)

[1.2 批准日期 3](#_Toc532893131)

[2 项目经理信息 3](#_Toc532893132)

[3 简要的时间表 3](#_Toc532893133)

[4 预算摘要 3](#_Toc532893134)

[5 目标描述 4](#_Toc532893135)

[6 项目管理方法 4](#_Toc532893136)

[7 角色与责任 4](#_Toc532893137)

[8 干系人及其意见与签名 4](#_Toc532893138)

1. 项目名称和批准日期
   1. 项目名称

即时聊天软件：吾亦聊 (Chat Style)

* 1. 批准日期

2018年9月3日

1. 项目经理信息

姓名：杨健威

联系方法：2537496197@qq.com

1. 简要的时间表

|  |  |
| --- | --- |
| 时间 | 工作内容 |
| 2018-10-15 | 完成概要设计 |
| 2018-10-30 | 完成详细设计 |
| 2018-11-10 | 完成第一次迭代 |
| 2018-12-15 | 完成第二次迭代 |
| 2018-12-17 | 项目收尾 |

1. 预算摘要

|  |  |
| --- | --- |
| 支出项 | 成本 |
| 人力资源 | ￥0 |
| 硬件资源 | ￥168 |
| 软件资源 | ￥0 |

1. 目标描述

利用Unity3D引擎和Web编程技术，开发一款3D即时聊天软件——吾亦聊（Chat Style）。用户可以彼此之间自由地交谈，也可以通过区域、私聊等聊天频道进行局部范围内的交流。

1. 项目管理方法

每周例会检查，线上会议敦促。

量化管理

1. 角色与责任

项目经理：杨健威

需求分析人员：杨健威 魏芸

开发人员：卢越兴 张媚 杨玉卿 罗锦昊 魏芸

测试人员：罗锦昊

1. 干系人及其意见与签名